# Charte du projet

PRJ-2026-017 — Modernisation du système d’information — Version V1

DOCUMENT FICTIF — SUPPORT DE FORMATION. Aucun engagement, approbation ou signature réelle. Les états mentionnés sont ceux du scénario pédagogique.

# 1. Finalité

Moderniser le système d’information afin de disposer d’un prototype validable et d’interfaces mieux maîtrisées. Les exigences détaillées et mesures de succès sont reprises dans le cahier des charges fictif.

# 2. Identification et gouvernance

Chef de projet du cas : Alexandra Rey. Sponsor : Directeur des systèmes d’information. Data Owner du TP : PMO de formation.

Le PMO consolide l’état projet ; l’équipe technique prépare le prototype ; les représentants métier valident les exigences et résultats. La diffusion d’un compte rendu est distincte de l’arbitrage des moyens ou du Go projet.

# 3. Périmètre et exclusions

Inclus : cadrage, exigences, architecture et dépendances, prototype, vérifications, retours et dossier de pilotage.

Exclus : achat de licences/crédits non autorisé, données client réelles, accès administrateur injustifié, publication publique et décisions automatiquement approuvées par un flow.

# 4. État pédagogique

Statut Orange ; avancement déclaré 65 % ; budget consommé déclaré 72 %. Le budget total, PV et EV ne sont pas fournis. Aucun SPI/CPI ni dépassement final n’est déduit de ces proportions.

Cadrage validé dans le scénario ; développement du prototype en cours ; confirmation fournisseur attendue. Il ne s’agit pas d’une preuve de signature dans une organisation réelle.

# 5. Échéance et risques

Prochaine échéance : livraison du prototype le 23 octobre 2026. Le planning d’exemple est indicatif et doit être challengé avant tout engagement.

Risque principal : retard lié à une dépendance fournisseur ; impact déclaré élevé. Action proposée : réunion d’escalade avec le fournisseur, responsable et date à confirmer.

# 6. Décision et validation

Décision attendue : arbitrage sur un renforcement temporaire de l’équipe. Elle n’est pas présentée comme approuvée. Prochain COPIL : semaine suivante, date/heure à confirmer.

Les décisions réelles de budget, périmètre et passage relèvent des acteurs habilités. Aucune signature fictive n’est ajoutée comme preuve réelle.